## 2020年度部门整体支出绩效评价报告

从整体上看，2020年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是优化城市市容市貌，保障城市工作站的正常运转；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

1.老旧小区改造。我局共有民生实事项目8个，改造户数1166户、改造栋数41栋，现已全部开工，计划投资1.35亿元。2020年共争取发改中央预算内资金2860万元。向省住建厅申报老旧小区改造，争取主体改造项目共17个，改造涉及户数4029户，项目总投资约6232万元，现已拨付1560万元于我区财政。同时，我区船山片区老旧小区改造项目争取中央专项债券资金1000万元。

2.棚户区改造。重点推进实施的棚改项目2019年机构改革后，棚户区改造职能划归区住房保障中心。

3.农村危房改造及行业扶贫工作。今年3月份起，通过脱贫攻坚“回头看”，共排查出住房保障问题数185户。我局通过逐户核实，最终确定需要改造问题房屋数135户（其中呆鹰岭镇68户，雨母山镇67户）。根据排查结果，我局和区扶贫办联合印发了《关于加强农村危房改造工作问题整改的实施意见》（衡蒸住建发〔2020〕3号），并拨付雨母山镇80万元、呆鹰岭镇80万元的专项房屋维修资金，由两镇牵头对问题房屋进行改造，我局每周对进展情况进行现场督查并通报，并指导各镇村做好安居扶贫的“一户一档”资料。在今年7月底，所有存在问题的房屋均已竣工验收，村民满意度100%，并顺利通过了国检和省检。

4.市政设施建设和主次干道人行道板维护工作。今年来多次全区范围内主次干道、背街小巷的人行道板、雨污井盖和路面硬化等市政基础设施工程的摸底排查和全面整改工作。据统计，截至12月底，我局共硬化道路10026㎡、整理管线322m、重新修补人行道板9322㎡、铺沥青9500㎡、疏通下水道1520m、修复路沿石850m、清掏化粪池30余个，在“创文明城市和创卫生城市”工作中投入市政基础设施维护资金约480万元。

5.推进乡镇污水处理设施建设。我区的污水治理工作取得以下进展：一是已完成愉景新城排污口的封堵，120万元工程费用已到位；二是已完成熬陂河治理工程，经区领导审阅和报请市政府及市相关职能部门审批，对熬陂河沿线污水直排口进行截污、对河道进行清淤和整理，同时对呆鹰岭部分支管网进行新建；三是已就呆鹰岭支管网建设的资金问题与省市住建、环保部门衔接，争取进入国家项目库；四是农村生活污水治理持续推进，已分别在雨母山镇幸福村和呆鹰岭镇同溪村建成两个生物技术处理示范点；五是已完成了衡阳县六中排污水泵提升，并将污水接入到角山污水处理厂进行处理；六是反复与市、区相关部门衔接，已完成杉旭河堤坝加固工程；七是协助市相关部门完成蔡伦大道和立新大道污水管网建设；八是松亭污水处理厂三期正在抓紧建设，预计明年底前可投入使用，蒸水南路沿线排污口已全部封堵，污水全部引入松亭污水处理厂处理。

6.处理废弃矿山生态修复工程。我区划入计划需修复的矿点有9个，20.62公顷的面积需要进行生态修复，后增加一个雨母山镇七里山村矿点，共10个。省财政厅对我区2019-2020年两年生态修复项目计划下拨资金306万元，因2019年进展较慢，惩扣资金9万元，区扣15资金万元，实际下拨资金282万元。现将我区10个矿点进展情况进行汇报：已完成修复矿点2个，正在施工2个，下一步计划施工6个。

7.积极开展物业服务行业管理。

⑴.召开2019年度物业管理工作总结表彰大会。6月30日，组织召开了2019年度物业管理工作总结表彰大会，这是全区乃至全市第一次召开的全区综合性物业管理工作总结表彰大会，首创意义十分突出。会议共表彰了22个先进单位（项目），其中有2个先进街道（便民服务中心）；9个先进社区；2个先进业主委员会；9个优秀服务项目。

⑵.督促各物业公司做好疫情防控、复工复产及安全生产工作。借助户外大型电子广告屏（牌）、小区楼栋宣传栏等载体，广泛运用广告、广播、电视、短信、微信、微博等平台加强疫情防控和复工复产的宣传引导。各物业小区利用电子显示屏（牌）内滚动播放宣传标语30余条，利用楼栋宣传栏粘贴宣传标语400余条，发送相关短信、微信和微博800余条次。在开展“安全生产周”和“安全生产月”活动期间，我局开展督查工作40余次，共检查物业小区50余家，重点检查各项安全工作台账、小区物业设施设备安全查验、应急管理预案及安防措施等10余项工作，下发整改通知书10余份，排除安全隐患10余起，均已现场整改到位。

⑶.积极处理好各种矛盾纠纷。今年来，物业服务中心处理“12345”工单200余件，调处矛盾纠纷50次，联合各街道、社区、派出所等单位召开协调会10余次，基本上做到了件件有回复，事事有着落。

8. 稳妥推进人防事业。履行主体责任情况；加强三级人防工作网络建设；开展爱国主义教育及人防集中宣教活动；开展网络媒体宣传阵地建设. 对全区的人防工事、警报器进行了集中安全检查. 组织搞好人防训练与人防演习. 5月11日我区人防三支队伍在政府大院操场进行准军事化训练，认真备战市办的三支队伍训练考核。11月9日，蒸湘区人防指挥部组织开展蒸湘区XR-2020人防队伍点验和演习活动，40余个参演单位、350名参演人员参加了此次演习活动。通过训练点验、防空警报后疏散、郊区安置三个阶段，全面提升了我区人防党政军地指挥组织能力，增强了群众人防避灾意识。